**CRONOGRAMA**

**Planificación y Análisis (21 de mayo - 4 de junio):**

* + Identificación de requisitos.
  + Definición del alcance del proyecto.
  + Creación de la EDT.
  + Análisis de riesgos.

**Diseño y Desarrollo (5 de junio - 16 de julio):**

* + Diseño del sistema de asignación y control de cómputo.
  + Desarrollo de la infraestructura de software.
  + Implementación de medidas de seguridad.
  + Pruebas de integración.

**Implementación y Pruebas (17 de julio – 30 de julio):**

* + Implementación del sistema en entorno de producción.
  + Realización de pruebas de aceptación del usuario.
  + Capacitación de usuarios finales.

**Evaluación y Ajustes (31 de julio - 7 de agosto):**

* + Evaluación del rendimiento del sistema.
  + Identificación y corrección de posibles problemas.
  + Preparación para la puesta en marcha final.