## Slide 1: PMBOK
Juan Pablo Ramírez Navarro

## Slide 2: ¿Qué es PMBOK?
PMBOK (Project Managment Body of Knowledege/Cuerpo de Conocimiento de Gestión de Proyectos) es una guía exhaustiva y colección completa de procesos, practicas recomendadas, terminologías y directrices

## Slide 3: ¿Para qué sirve y qué importancia tiene PMBOK?
Describe el conocimiento fundamental y las prácticas que se consideran ampliamente aceptadas y efectivas en la gestión de proyectos

## Slide 4: ESTRUCTURA DE PMBOK

## Slide 5
FASES
INICIACIÓN
Se define en que consistirá el proyecto, se expone la justificación de manera clara y se aprueba una vez que la viabilidad y el valor del plan se consideran pertinentes
PLANIFICACIÓN
Tiene como finalidad que los integrantes tengan una dirección para conseguir los resultados finales, también se presentan posibles escenarios negativos que podrían ocurrir
EJECUCIÓN
Se implementa el proyecto y se explican las responsabilidades y objetivos a los integrantes, así todos saben la importancia de su trabajo
SEGUIMIENTO Y CONTROL
Ayuda para actuar en caso de que se presente un problema o sirve para mejorar u optimizar un proceso. También permite adelantarse a malas noticias y aprovechar las oportunidades que se ofrezcan.
CIERRE
Es posible presentar el proyecto al cliente así como los informes, reportes, etc.
Los equipos pueden aprovechar para analizar el desarrollo del trabajo y así aprender para proyectos futuros.

## Slide 6: Areas de conocimiento

## Slide 7: Gestiones 1

## Slide 8: Gestiones 2